**Projektnapló**

**Témavezető:** **Készítette:**

Juhászné Kovács Ildikó Futó Tibor

Szabó Ákos Holovacki Román

NYÍREGYHÁZA

2023

2022. december 18.

Projekt ötletek megbeszélése, fő projekt kiválasztása – Futó Tibor, Holovacki Román

2022. december 24.

Elvárt igények és főbb funkciók megbeszélése, feladatok kiosztása – Futó Tibor, Holovacki Román

2022. december 28.

Kezdetleges HTML oldal létrehozása a megbeszélt igényeknek megfelelően – Holovacki Román

2023. január 3.

Frontend - React segítségével statikus HTML oldalak átalakítása, React router kialakítása, alap CSS módosítása, saját alkalmazásra szabása. – Holovacki Román

2023. január 6.

Backend – Szerver létrehozása – Futó Tibor

2023. január 10.

Frontend – Authentikációs részleg megvalósítása – Holovacki Román

2023. január 16.

Frontend – Főoldal kialakítása és szekciókra bontása. – Holovacki Román

2023. január 21.

Eddig megvalósítottak átbeszélése. Következő lépések megtervezése, munkafázisok elosztása – Futó Tibor, Holovacki Román

2023. január 25.

Backend összekapcsolása a Frontend-el. – Futó Tibor, Holovacki Román

2023. január 31.

Frontend – Menürendszer kialakítása, aloldalak létrehozása. – Holovacki Román

2023. február 4.

Backend – Adatbázis összekötése a node szerverrel. – Futó Tibor

2023. február 9.

Frontend – Aloldalak tartalommal feltöltése. – Holovacki Román

2023. február 14.

Frontend – Lábléc kialakítása, céges dokumentumok beszerzése, közösségi média létrehozása. – Holovacki Román

2023. február 19.

Frontend – Authentikációs részleg továbbfejlesztése.

Jelszó és felhasználónév valamint e-mail cím hitelesség ellenőrzés hozzáadása. – Futó Tibor, Holovacki Román

Dokumentáció készítése – Holovacki Román

2023. február 24.

Frontend – CSS további fejlesztése. Javítások a reszponzivitáson – Holovacki Román

2023. február 28.

Projekt megbeszélés – Hátralévő feladatok megbeszélése, kimaradt ötletek implementálási lehetőségének átbeszélése. – Futó Tibor, Holovacki Román

2023. március 5.

Frontend – Kereső felajánlások hozzáadása. Youtube lejátszó és stábtagok hozzáadása – Holovacki Román

2023. március 9.

Projekt módosítása a tiszta kód elvei alapján. – Futó Tibor, Holovacki Román

2023. március 13.

Frontend – Médiatartalom értékelési rendszer hozzáadása. Rólunk fül hozzáadása. – Holovacki Román

2023. március 17.

Frontend – Felhasználói legördülő menü hozzáadása. – Holovacki Román

2023. március 23.

Backend – Komment rendszer implementálása. – Futó Tibor

2023. március 28.

Backend – Előfizetési opció hozzáadása. Felhasználói értékelési rendszer és kedvencek menüpont hozzáadása. – Futó Tibor

2023. április 4.

Backend – Hamarosan megjelenő média tartalmak, nézőlista, megnézettek listája és az ötven legnépszerűbb média tartalom menüpont hozzáadása. – Futó Tibor

2023. április 9.

Backend – Admin irányitópult hozzáadása. – Futó Tibor

2023. április 16.

Frontend – Projekt teljes reszponzivitása. Backenden elért eredmények implementálása a felhasználói felületre. – Holovacki Román

2023. április 24.

Alkalmazás véglegesítése, hibajavítás – Futó Tibor

Dokumentáció véglegesítése. – Holovacki Román